|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NATIONS**  **UNIES** | | **EP** |
| UNEP | **Programme des**  **Nations Unies pour**  **l’environnement** | Distr.  GÉNÉRALE  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4  27 novembre 2019  FRANÇAIS  ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF   
 DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS   
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL  
Quatre-vingt-quatrième réunion

Montréal, 16 – 20 décembre 2019

**RAPPORT SUR LES SOLDES ET LA DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES**

**Introduction**

1. Le présent document contient un résumé des ajustements financiers, signalés par les agences bilatérales et d’exécution, tels qu’acceptés par le Secrétariat. Il contient des données statistiques[[1]](#footnote-1) sur tous les projets dont les soldes ont été détenus pendant plus de 12 mois après l’achèvement du projet, conformément aux décisions 28/7 et 56/2(c). Il examine les soldes à restituer pour certains projets, au titre du suivi de décisions pertinentes (désignés dans ce document comme des projets "soumis à décision"). Il indique au Comité exécutif le niveau des ressources disponibles en espèces, tel que précisé dans le document sur l’état des contributions et des décaissements,[[2]](#footnote-2) conformément à la décision 41/92(b) et présente des recommandations.
2. Le présent document contient aussi les quatre annexes suivantes :

Annexe I Montants détenus par les agences bilatérales et d’exécution pour des projets achevés, incluant les projets d’enquête sur les solutions de remplacement des SAO

Annexe II Montants détenus par les agences bilatérales et d’exécution pour les projets soumis à décision

Annexe III Montants détenus par les agences d’exécution pour les projets bénéficiant de contributions supplémentaires

Annexe IV Fonds restitués par les agences bilatérales et d’exécution provenant de projets achevés, en cours, soumis à décision, portant sur des solutions de remplacement des SAO et bénéficiant de contributions supplémentaires volontaires

3. Les Annexes I, II et III fournissent des explications sur les retards dans le décaissement des montants engagés ou la restitution des montants non engagés.

**Fonds à restituer à la 84e réunion**

# Les fonds à restituer totalisent 6 199 509 $US (soit 920 287 $US par les agences bilatérales et 5 279 222 $US par les agences d’exécution) et proviennent de projets achevés, de projets soumis à décision, de projets d’enquête sur les solutions de remplacement des SAO et de projets bénéficiant de contributions supplémentaires.

Fonds à restituer par les agences d’exécution

# Le montant total des fonds à restituer par les agences d’exécution s’élève à 5 279 222 $US, tel qu’indiqué au Tableau 1.

# **Table 1. Fonds à restituer par les agences d’exécution à la 84e réunion ($US)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Agence** | **Coût du projet** | **Coût d’appui d’agence** | **Coût total** |
| PNUD | 464 433 | 32 717 | 497 150 |
| PNUE | 2 088 985 | 162 972 | 2 251 957 |
| ONUDI | 1 050 427 | 83 858 | 1 134 285 |
| Banque mondiale | 1 300 521 | 95 309 | 1 395 830 |
| **Total** | **4 904 366** | **374 856** | **5 279 222** |

# Le Tableau 2 contient des informations sur les soldes encore détenus par les agences d’exécution pour des projets achevés, des projets soumis à décision, des projets d’enquête sur les solutions de remplacement des SAO et des projets bénéficiant de contributions supplémentaires volontaires.

**Tableau 2. Soldes détenus par les agences d’exécution pour des projets achevés, des projets soumis à décision, des projets d’enquête sur les solutions de remplacement des SAO et des projets bénéficiant de contributions supplémentaires volontaires (coûts d’appui d’agence inclus)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année d’achèvement** | **PNUD** | | **PNUE** | | **ONUDI** | | **Banque mondiale** | | **Total** | |
|  | **Nombre** | **($US)** | **Nombre** | **($US)** | **Nombre** | **($US)** | **Nombre** | **($US)** | **Nombre** | **($US)** |
| **Projets achevés depuis plus de deux ans** | | | | | | | | | | |
| 2016 |  |  |  |  | 1 | 152 209 |  |  | 1 | 152 209 |
| **Sous-total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **152 209** | **0** | **0** | **1** | **152 209** |
| **Projets achevés depuis moins de deux ans** | | | | | | | | | | |
| 1 au 31 déc. 2017 | 1 | 144 344 |  |  | 1 | 64 519 |  |  | 2 | 208 863 |
| 2018 | 8 | 153 966 |  |  | 13 | 73 091 |  |  | 21 | 227 057 |
| En cours |  |  |  |  | 1 | 87 274 |  |  | 1 | 87 274 |
| **Sous-total** | **9** | **298 310** |  |  | **15** | **224 884** |  |  | **24** | **523 194** |
| **Total** | **9** | **298 310** | **0** | **0** | **16** | **377 093** | **0** | **0** | **25** | **675 403** |
| **Projets soumis à décision (en cours)** | | | | | | | | | | |
|  | 5 | 2 619 979 | 1 | 205 263 | 1 | 38 979 | 4 | 267 517 | 11 | 3 131 738 |
| **Enquête sur les solutions de remplacement des SAO** | | | | | | | | | | |
| **2017** |  |  | 1 | 56 500 |  |  |  |  | 1 | 56 500 |
| **Contributions supplémentaires volontaires** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 1 | 8 058 |  |  | 1 | 8 058 |
| **Total général** | **14** | **2 918 290** | **2** | **261 763** | **18** | **424 130** | **4** | **267 517** | **38** | **3 871 700** |

Fonds à restituer par les agences bilatérales

# Le montant total des fonds à restituer par les agences bilatérales s’élève à 920 287 $US, tel qu’indiqué auTableau 3.

**Tableau 3. Fonds à restituer par les agences bilatérales à la 84e réunion ($US)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Agence** | **Coût du projet** | **Coût d’appui d’agence** | **Total** |
| France | 454 087 | 57 518 | 511 605 |
| Japon | 405 953 | 2 729 | 408 682 |
| **Total** | **860 040** | **60 247** | **920 287** |

**Disponibilités des ressources**

# Le document sur l’État des contributions et des dépenses indique un solde disponible de 219 542 509 $US, en date du 26 novembre 2019. Le total des soldes restitués par les agences bilatérales et d’exécution à la 84e réunion s’élève à 6 199 509 $US. Par conséquent, le montant total des ressources disponibles pour des approbations à la 84e réunion est de 225 742 018 $US. De plus, il y a un solde inutilisé de 13 698 $US provenant des contributions supplémentaires volontaires de 17 pays donateurs au Fonds multilatéral afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali[[3]](#footnote-3).

**Observations du Secrétariat**

# Lors de la réunion de coordination inter-agences,[[4]](#footnote-4) le Secrétariat a rappelé aux agences bilatérales et d’exécution que les soldes des projets soumis à décision et des projets achevés depuis un an ou plus, devaient être restitués au Fonds multilatéral à la 84e réunion, au plus tard. Il a mis l’accent, en particulier, sur la nécessité de procéder à la clôture financière des projets et insisté sur la nécessité de restituer les fonds inutilisés liés aux projets achevés d’enquête sur les solutions de remplacement des SAO à la 84e réunion, conformément à la décision 80/75(c)(i).

# Étant donné que le montant total du financement pour les projets et les activités, tels que soumis initialement à la 84e réunion, s’élève à 156 062 592 $US[[5]](#footnote-5) coûts d’appui d’agence inclus, les ressources disponibles sont suffisantes pour les approbations à la 84e réunion.

**Recommandations**

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note :

### Du rapport sur les soldes et la disponibilité des ressources, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4;

### Que le montant net des fonds remis à la 84e réunion par les agences d’exécution était de 5 279 222 $US, comprenant 464 433 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 32 717 $US, pour le PNUD; 2 088 985 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 162 927 $US, pour le PNUE; 1 050 427 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 83 858 $US, pour l’ONUDI; et 1 300 521 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 95 309 $US, pour la Banque mondiale;

### Que le PNUE détient des soldes de 56 500 $US, coûts d’appui d’agence inclus, pour un projet d’enquête sur les solutions de remplacement des SAO et 58 363 $US, coûts d’appui d’agence inclus, comme solde non engagé pour un projet;

### Que l’ONUDI détient des soldes de 152 209 $US, coûts d’appui d’agence inclus, pour un projet achevé il y a plus de deux ans et 8 058 $US, coûts d’appui d’agence inclus, pour un projet bénéficiant de contributions supplémentaires volontaires;

### Que le montant net des fonds et des coûts d’appui d’agence restitués par les agences bilatérales à la 84e réunion s’élève à 920 287 $US, comprenant 454 087 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 57 518 $US pour le gouvernement de la France; et 405 953 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 2 759 $US pour le gouvernement du Japon;

## Demander :

### Aux agences bilatérales et d’exécution de décaisser ou d’annuler les engagements ou les sommes non engagées qui ne sont pas nécessaires pour des projets achevés, des projets achevés "soumis à décision du Comité exécutif" et de restituer les soldes à la 85e réunion;

### À l’ONUDI de restituer, à la 85e réunion, le solde pour un projet achevé, financé par une contribution supplémentaire volontaire;

### À l’ONUDI de décaisser ou d’annuler les engagements pour un projet achevé il y a plus de deux ans et de restituer les soldes à la 84e réunion;

### Au PNUE de restituer les soldes dus pour un projet d’enquête sur les solutions de remplacement des SAO avant la 84e réunion, conformément aux décisions 80/75(c)(ii) et 83/3(b)(iii); et

### Au Trésorier de faire le suivi auprès des gouvernements de la France et du Japon concernant la restitution, en espèces, du montant de 920 287 $US, mentionné à l’alinéa (a)(v) ci-dessus.

1. Les données sont présentées selon le modèle de rapport élaboré conformément à la décision 31/2. [↑](#footnote-ref-1)
2. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/3 [↑](#footnote-ref-2)
3. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5. [↑](#footnote-ref-3)
4. Montréal, Canada, du 9 au 11 octobre 2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. En date du 21 octobre 2019. [↑](#footnote-ref-5)